义马市解放路农村公路提升工程

招标控制价评审报告

（RTSMX-2025020）

荣泰工程管理咨询有限公司

2025年12月17日

招标控制价评审报告

义马市财政预算评审中心：

受贵投资评审中心委托，我们对义马市解放路农村公路提升工程招标控制价进行了评审。根据国家有关法律、法规规定，本着客观公正、实事求是的原则组织实施了项目评审。所提供资料的真实性完整性和合理性由建设单位负责。现将评审结果报告如下：

一、项目概况：

1.项目名称：义马市解放路农村公路提升工程；

2.工程地点：义马市解放路；

3.该工程内容：挖除旧路面、清理杂草、拆除路边石、铺筑混凝土面板、摊铺沥青混凝土面层、混凝土路肩加固、标志牌、标线建减速带等工作内容；

二、评审依据：

1、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018））；

2、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

3、《公路工程建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830－2018）；

4、建设方提供的《义马市解放路农村公路提升工程》施工图纸和建设方编制的招标控制价；

4、依据《义马市解放路农村公路提升工程》施工图纸答疑；

5、材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局2025年发布第5期《三门峡工程标准造价信息》中义马市价格；三门峡材料信息价没有的采用河南省交通建设技术中心发布的三门峡市2025年11月材料信息价。

三、评审的内容：

工程量、材料单价、定额套用及取费标准的审查。

四、评审范围：

图纸中所涉及的全部工作内容。

五、评审程序：

1、了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的评审依据、评审资料；

2、根据评审要求，制定项目评审计划；

3、查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料；

4、在评审过程中及时与项目建设单位进行沟通，对于依据不清、事实不明的部分，要 求建设单位对此部分补充相关资料；

5、核查、计量、分析、汇总；

6、按照规定的格式和内容形成评审意见，并征询建设单位意见；

7、根据评审结果和项目建设单位反馈意见，出具评审报告。

六、审减(增)主要原因：

（一）审减主要原因：

1 保险费因建安费调整，审减金额789.04元；

2 竣工文件因工程量调整，审减金额3000.00元；

3 施工环保费因建安费调整，审减金额583.05元；

4 安全生产费因建安费调整，审减金额6342.57元；

5 临时供电设施架设、维护与拆除因工程量调整，审减金额37150.13元；

6 承包人驻地建设因工程量调整，审减金额30000.00元；

7 水泥混凝土路面拆除因定额子目及材料价格调整，审减金额3592.16元；

8 沥青混凝土路面拆除因定额子目及材料价格调整，审减金额12571.65元；

9 清除杂草因材料价格调整，审减金额73.84元；

10 黏层因定额子目及材料价格调整，审减金额1844.80元；

11 中粒式沥青混凝土(AC-16C)因工程量、定额子目及材料价格调整，审减金额72029.71元；

12 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)因工程量、定额子目及材料价格调整，审减金额97054.19元；

13 C30混凝土路面因工程量、定额子目及材料价格调整，审减金额83215.19元；

14 现浇混凝土加固土路肩因定额子目及材料价格调整，审减金额3670.57元；

15 道路交通标线因定额子目及材料价格调整，审减金额923.10元；

16 暂列金额因建安费调整，审减金额6062.02元；

合计审减金额：358902.02元

（二）审增主要原因：

1拆除砼路边石因定额子目及材料价格调整，审增金额：5390.10元；

2 50mm厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)因工程量调整，审增金额：39684.96元；

3 70mm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)因工程量调整，审增金额：52032.96元；

4 C30混凝土路面机械摊铺因工程量调整，审增金额：51544.08元；

5 单柱式交通标志(△70)因定额子目及材料价格调整，审增金额：715.60元；

6 钢制道口标柱因定额子目及材料价格调整，审增金额：509.48元；

7 减速带（380*500*50mm）因材料价格调整，审增金额：895.43元；

以上合计审增：150772.61元

七、评审结论：

1、送审招标控制价：4577245.00元；

2、审定招标控制价：4369115.59元；

3、审减金额：358902.02元；

4、审增金额：150772.61元；

5、综合平衡审减金额：208129.41元。

八、附件：

1、评审后的招标控制价；

2、评审后的招标工程量清单；

编制单位：荣泰工程管理咨询有限公司

编制人：

审核人：

荣泰工程管理咨询有限公司

2025年12月17日